LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 47/2022

**Työmaatilanne**

2. vaiheen työt käynnissä

**Käynnissä olevat työvaiheet**

* H2 lohkon holvin muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
* H1 lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* H1 lohkon salaojien asennus ja täyttötyöt käynnissä
* R2 lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* Pihan maanrakennustyöt sekä viemäreiden asennus
* Tunneli 4-5 väestönsuojaseinien muotti-raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä

**Alkavat työvaiheet**

* H2 lohkon holvin tekniikka-asennus- ja betonointityöt
* H1 lohkon betonirunkotyöt
* R2 lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

**Työturvallisuus**

TR-mittaus vko 46: 97,58%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne ”TR” tulee sanasta talonrakennus.

**Työmaan terveiset**

”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja työt etenevät aikataulujen mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*.

*R2 lohkon seinien raudoitus-, muottityöt ja betonointityöt käynnissä*



*H2 lohkon 1krs-2krs välipohjan muottityöt käynnissä*

