LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 48/2022

**Työmaatilanne**

2. vaiheen työt käynnissä

**Käynnissä olevat työvaiheet**

* H2 lohkon holvin muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
* H1 lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* H1 lohkon salaojien asennus ja täyttötyöt käynnissä
* R2 lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* Pihan maanrakennustyöt sekä viemäreiden asennus
* Tunneli 4-5 väestönsuojaseinien muotti- raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä

**Alkavat työvaiheet**

* H2 lohkon holvin tekniikka asennus ja betonointityöt
* H1 lohkon betonirunkotyöt
* R2 lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

**Työturvallisuus**

TR-mittaus vko 48. 98,10%.TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

**Työmaan terveiset**

”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja työt etenee aikataulujen mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*.

*R2-alueen seinien teko käynnissä. Takana tunneli 4:n 1 kerroksen seinä tehtynä.*



*Halli 2: 1-2 kerroksen välipohja betonia vaille valmis.*

