LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Vko 49/2022

**Työmaatilanne**

2. vaiheen työt käynnissä

**Käynnissä olevat työvaiheet**

* H2-lohkon holvin tekniikka-asennus- ja betonointityöt
* H1-lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* R2-lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* Pihan maanrakennustyöt sekä viemäreiden asennus
* Tunneli 4-5:n väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt

**Alkavat työvaiheet**

* H2-lohkon holvin tekniikka-asennus- ja betonointityöt
* H1-lohkon betonirunkotyöt
* R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt
* Geolo-lämmitysjärjestelmän asennustyöt

**Työturvallisuus**

TR-mittaus vko 48: 98,10%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

**Työmaan terveiset**

”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja työt etenevät aikataulujen mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*.

*Työmaan lämmityksessä hyödynnetään Geoenergiaa maalämpökaivoista, joita on 23 kpl.*



*Halli 2: välipohjan betonivaluista on puolet tehty*

