LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 2/2023

**Työmaatilanne**

2. vaiheen työt käynnissä

**Käynnissä olevat työvaiheet**

* H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* R2-lohkon lattian alapuolisen tekniikan asennus ja täyttötyöt
* H2-lohkon lattian alapuolisen tekniikan asennus ja täyttötyöt
* Tunneli 1 ja 3 väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* Tunneli 4: 1-2 kerroksen välisen holvimuotti- ja raudoitustyöt

**Alkavat työvaiheet**

* H2-lohkon ja tunneli 5 lattian eristeiden asennus ja valutyöt
* R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt
* H1-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt


**Työturvallisuus**

TR-mittaus vko 2: 96,23%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

**Työmaan terveiset**

”Työmaalla työt ovat jatkuneet normaalisti joululomien jälkeen”, kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*.

*Työmaan aluekartta*



*Halli 2: 1-2 keeroksen välisen holvin betonityöt valmiit*



*Halli 1: 1 kerroksen seinän muottityöt menossa*

