LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Vko 50/2022

**Työmaatilanne**

2. vaiheen työt käynnissä

**Käynnissä olevat työvaiheet**

* H1-lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* H1-lohkon betonirunkotyöt
* H1-lohkon viemäreiden ja salaojien asennus
* H1-lohkon maalämpöporaukset ja maalämpöputkitukset
* R2-lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* Tunneli 4-5 väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt
* Hissikuilun muotti- ja raudoitustyöt
* Tunneleiden 1-3 ja 7 kalliotartuntojen poraukset ja injektoinnit
* H1-lohkon maalämpöporaukset ja maalämpöputkitukset

**Alkavat työvaiheet**

* H2-lohkon lattian alapuoliset täytöt ja tekniikan asennus
* R2-lohkon lattian alapuoliset täytöt ja tekniikan asennus
* R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt
* Geolo-lämmitysjärjestelmän asennustyöt

**Työturvallisuus**

TR-mittaus vko 49: 99,10%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

**Työmaan terveiset**

”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja työt etenevät aikataulujen mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*. Työmaa pitää joululomaa viikon 52. Työmaan työt jatkuvat heti uuden vuoden jälkeen.

*Työmaan lämmityksessä hyödynnetään geoenergiaa maalämpökaivoista, joita on 23 kpl.*

**

*Talvi on tullut Kuopioon ja työmaa alkaa pikku hiljaa valmistautua joulun viettoon.*

