LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 3/2023

**Työmaatilanne**

2. vaiheen työt käynnissä

**Käynnissä olevat työvaiheet**

* H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* H1-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt
* R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt
* H2-lohkon lattian alapuolisen tekniikan asennus ja täyttötyöt
* Tunnelit 1 ja 3: väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä
* Tunneli 4: 1-2 kerroksen välisen holvin raudoitustyöt sekä betonointityöt
* Tunneli 5: lattian eristeiden asennus ja raudoitustyöt

**Alkavat työvaiheet**

H2-lohkon lattian eristeiden asennus ja valutyöt

R2-lohkon 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt

Tunneli 4: 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt

Tunneli 3: 1-2 kerroksen välisen holvin muotti- ja raudoitustyöt

Tunneli 2: maanrakennustyöt ja pohjatyöt


**Työturvallisuus**

TR-mittaus vko 3 98,62 %. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

**Työmaan terveiset**

”Työmaa etenee aikataulun mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*.

*Työmaan aluekartta*



*R2-seinät tehty ja 1. kerroksen katon holvin muottityöt aloitettu*



*Tunneli 5: lattian pohjat tasattu ja eristeiden asennus alkamassa*

