LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 3/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi

- H1-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

- R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

- H2-lohkon lattian alapuolisen tekniikan asennus ja täyttötyöt

- Tunnelit 1 ja 3: väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä

- Tunneli 4: 1-2 kerroksen välisen holvin raudoitustyöt sekä betonointityöt

- Tunneli 5: lattian eristeiden asennus ja raudoitustyöt

Alkavat työvaiheet

H2-lohkon lattian eristeiden asennus ja valutyöt

R2-lohkon 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt

Tunneli 4: 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt

Tunneli 3: 1-2 kerroksen välisen holvin muotti- ja raudoitustyöt

Tunneli 2: maanrakennustyöt ja pohjatyöt

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 3 98,62 %. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

”Työmaa etenee aikataulun mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.

Työmaan aluekartta

R2-seinät tehty ja 1. kerroksen katon holvin muottityöt aloitettu

Tunneli 5: lattian pohjat tasattu ja eristeiden asennus alkamassa