LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 6/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi

- H1-lohkon 1. kerroksen holvimuotti- ja raudoitustyöt

- R2-lohkon 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt

- R2-lohkon 2. kerroksen seinien valutyöt

- H2-lohkon lattian eristeiden asennus

- Tunneli 4: 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt

- Tunneli 3: väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä

- Tunneli 3: 1-2 kerroksen välisen holvin muotti- ja raudoitustyöt

- Tunneli 2: maanrakennustyöt ja pohjatyöt

- Tunneli 2: betonirunkotyöt

Alkavat työvaiheet

- H2-lohkon lattian valutyöt

- R2-lattioiden eristys

- Tunneli 4: 3. kerroksen runkotyöt

- Akoseinien asennus

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 6 95,21%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

”Työmaa etenee aikataulun mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.

Kuva 1: Tunneli 3 sisältäpäin kuvattuna

Kuva 2: H1-parvirakenteiden raudoitustyöt käynnissä

Kuva 3: Tunneli 4: 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt käynnissä